Астрологическое приложение

Натальная карта + Транзиты + AI-интерпретации

Техническая документация и план разработки

2026

# 1. Общая концепция приложения

Приложение вычисляет натальную карту человека на основе даты, времени и места рождения, строит транзиты планет на заданный период и генерирует персонализированные рекомендации по сферам жизни. Задача объединяет астрономические расчёты, астрологическую интерпретацию и современные AI-технологии.

## 1.1. Три варианта реализации (обзор)

| Вариант | Описание | Срок MVP | Команда |
| --- | --- | --- | --- |
| A — Web SPA | React + FastAPI, один сервер | 2–3 нед. | 1 разраб. |
| B — Fullstack | Next.js + микросервисы + Celery | 6–8 нед. | 2–3 разраб. |
| C — Mobile | React Native + Expo + push | 10–14 нед. | 2–4 разраб. |

# 2. Архитектура приложения

## 2.1. Общая структура слоёв

Приложение состоит из пяти слоёв, каждый из которых может заменяться независимо.

- Frontend (React/Vue) — ввод данных, визуализация карты, временная шкала транзитов

- API Gateway (FastAPI/Node.js) — аутентификация, rate limit, маршрутизация

- Сервисный слой — три независимых сервиса: Ephemeris, Interpretation, Transit

- Хранилище — PostgreSQL для данных пользователей, Redis для кэша

- Output Layer — SVG-карта, PDF-отчёт, push-уведомления, email

## 2.2. Ключевые технологии

| Компонент | Технология | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Эфемериды | pyswisseph | Расчёт позиций планет (погрешность < 1 угл.сек) |
| AI-интерпретация | GPT-4o / Claude API | Персонализированные тексты |
| Визуализация | D3.js | SVG-колесо Зодиака |
| Backend | FastAPI (Python) | REST API + streaming |
| БД | PostgreSQL + Redis | Данные + кэш эфемерид |
| Очереди | Celery | Фоновые задачи (тяжёлые расчёты) |

# 3. Описание модулей

## 3.1. Модуль ввода данных

Пользователь указывает дату, время и место рождения. Место преобразуется в координаты через геокодирование (Google Maps API или Nominatim). Временная зона определяется автоматически по координатам через библиотеку timezonefinder.

Важный edge-case: рождение в период перехода на летнее время. Необходима явная обработка через pytz с последующей конвертацией в UTC перед передачей в Swiss Ephemeris.

## 3.2. Модуль вычисления натальной карты (ядро)

Используется библиотека pyswisseph — Python-обёртка над Swiss Ephemeris. Это золотой стандарт в астрономических расчётах с погрешностью менее 1 угловой секунды.

Вычисляемые элементы:

- Позиции 10 планет + Луна + Асцендент + Середина Неба

- Знаки Зодиака для каждого тела

- 12 домов (система Плацидуса или Кох)

- Точные аспекты между планетами с орбами

Эфемеридные файлы (.se1) хранятся локально — занимают ~80 МБ, но обеспечивают работу без внешних запросов и максимальную скорость расчётов.

## 3.3. Модуль транзитов

Для заданного периода система вычисляет, как движущиеся планеты образуют аспекты с натальными позициями. Это наиболее вычислительно интенсивная часть — результаты кэшируются в Redis с ключом по дате и идентификатору натальной карты.

## 3.4. Модуль AI-интерпретации

Собранный астрологический профиль передаётся в языковую модель (GPT-4o, Claude или альтернативу) с подробным системным промптом, содержащим астрологическую базу знаний. Модель генерирует персонализированный текст по сферам жизни.

Структура промпта:

- Полный астрологический профиль в JSON (позиции планет, аспекты, дома)

- Инструкции по стилю: не предсказывать будущее, давать тенденции и потенциалы

- Тон: поддерживающий, не директивный

- Сферы для разбора: карьера, отношения, здоровье, финансы, духовность

Рекомендуется хранить базу ключевых интерпретаций отдельно и инжектировать релевантные блоки в контекст для повышения точности.

## 3.5. Модуль визуализации

Натальная карта отрисовывается как SVG-колесо Зодиака с помощью D3.js: внешнее кольцо Зодиака, 12 домов, глифы планет, линии аспектов с цветовым кодированием (гармоничные — синие, напряжённые — красные).

Сложная часть — правильное размещение глифов планет без перекрытий при тесном их расположении. Используется алгоритм отталкивания (force simulation) для меток.

# 4. Пошаговый план разработки

## Фаза 1 — Фундамент (1–2 недели)

- Интеграция pyswisseph и Swiss Ephemeris

- Геокодирование и определение временных зон

- Расчёт домов и аспектов

- Написание тестов точности (сверка с известными натальными картами)

## Фаза 2 — Backend API (2–3 недели)

- Проектирование схемы PostgreSQL

- FastAPI эндпоинты для расчётов

- Кэширование эфемерид в Redis

- Система аутентификации (JWT)

## Фаза 3 — AI-интерпретация (3–4 недели)

- Разработка системного промпта

- Создание базы знаний интерпретаций

- Стриминг ответов через SSE

- Кэширование интерпретаций по хэшу профиля

## Фаза 4 — Frontend и визуализация (3–4 недели)

- D3.js колесо Зодиака с аспектами

- Временная шкала транзитов

- Форма ввода данных рождения

- UI/UX дизайн

## Фаза 5 — Монетизация и деплой (2 недели)

- Stripe подписки (freemium модель)

- Docker Compose конфигурация

- CI/CD (GitHub Actions)

- Мониторинг (Sentry + Prometheus)

## Фаза 6 — Рост (ongoing)

- Синастрия (сравнение карт)

- Прогрессии и солярные дуги

- Мобильное приложение

- ML-паттерны для улучшения интерпретаций

# 5. Варианты AI-движка (Модуль 4)

## 5.1. Облачные API

### GPT-4o (OpenAI)

Самая очевидная замена Claude. Качество сопоставимо, интерфейс API практически идентичен. Переключение занимает около 20 минут: меняются base URL, модель и ключ. Поддерживает streaming через SSE, что критично для хорошего UX.

Пример стримингового вызова:

client = AsyncOpenAI()

async with client.chat.completions.stream(

model='gpt-4o',

messages=[{"role": "system", "content": system_prompt},

{"role": "user", "content": natal_profile_json}],

max_tokens=1500

) as stream:

async for chunk in stream:

yield chunk.choices[0].delta.content

### Gemini 2.0 Flash (Google)

Неожиданно сильный вариант по соотношению цена/качество. Дешевле Claude в 3–5 раз при сопоставимом качестве для текстовых задач. Дополнительный плюс — встроенный Google Search Grounding позволяет добавлять актуальные астрологические события в контекст.

### Mistral Large

Европейская альтернатива — особенно актуальна при работе с пользователями из ЕС (GDPR). Качество хорошее, цена ниже OpenAI, серверы в Европе.

## 5.2. Open-source через облако

### Llama 3.3 70B через Groq

Если нужна скорость — Groq даёт 500–800 токенов/сек, что критично для real-time интерфейса. Качество у 70B-модели хорошее, но заметно уступает GPT-4o/Claude на сложных интерпретационных задачах. Цена минимальная.

### DeepSeek V3

На сегодня наиболее интересный вариант с точки зрения экономики. Качество интерпретаций на уровне топовых моделей, цена — около $0.27 за миллион токенов на входе. Риск: компания китайская, возможны ограничения в некоторых юрисдикциях.

### Qwen 2.5 72B (Alibaba)

Сильная модель с отличной поддержкой многоязычности — хороший вариант если целевая аудитория говорит не только по-английски или по-русски. Доступна через Together AI и другие агрегаторы.

## 5.3. Локальный запуск

### Ollama (Llama 3.2 / Mistral 7B)

Максимальная приватность: данные рождения не покидают сервер, что важно для GDPR. Нулевые операционные расходы. Требует мощного сервера (минимум RTX 4090 для 7B-моделей с приемлемой скоростью). Качество текстов заметно ниже, чем у больших облачных моделей.

### Fine-tuned модель

Самый сложный, но потенциально лучший путь. Дообучение Llama или Mistral на корпусе астрологических текстов (книги Линн Белл, Стивена Арройо и другие — несколько тысяч страниц в формате instruction tuning). Результат: модель, которая 'думает' как астролог, а не как генералист. Это уникальное конкурентное преимущество, которое не скопировать.

## 5.4. Без LLM — шаблонный движок

Не стоит сбрасывать со счётов. Для базовых интерпретаций (Солнце в Овне = ..., Венера в соединении с Марсом = ...) шаблонный подход с хорошей базой текстов работает предсказуемо и без затрат. LLM добавляется только для синтеза и персонализации. Это гибридная архитектура, которую используют многие серьёзные астрологические сервисы.

| Модель | Качество | Стоимость | Режим | Сложность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GPT-4o | ★★★★★ | $$$ | облако | низкая |
| Gemini 2.0 Flash | ★★★★☆ | $$ | облако | низкая |
| Mistral Large | ★★★★☆ | $$ | облако | низкая |
| Llama 3.3 70B (Groq) | ★★★★☆ | $ | облако | низкая |
| DeepSeek V3 | ★★★★★ | $ | облако | низкая |
| Qwen 2.5 72B | ★★★★☆ | $ | облако | низкая |
| Ollama локально | ★★★☆☆ | бесплатно | локально | средняя |
| Fine-tuned модель | ★★★★★ | высокие разово | любой | высокая |
| Rule-based шаблоны | ★★☆☆☆ | бесплатно | любой | низкая |

# 6. Три варианта реализации — подробно

## Вариант A — Web SPA (рекомендуется для старта)

React SPA + Python backend на одном сервере. Минимум инфраструктуры, максимальная скорость запуска. Весь бэкенд — один FastAPI-процесс, фронтенд собирается Vite в статику и отдаётся с того же сервера.

### Технологический стек

- Frontend: React 18 + Vite + Tailwind CSS + D3.js

- Backend: FastAPI + pyswisseph + SQLite (в начале) → PostgreSQL

- AI-интерпретация: GPT-4o API или другая модель (прямой вызов)

- Деплой: Railway / Render — один контейнер, ~$20/мес

### Структура проекта

astro-spa/

├── frontend/

│   ├── src/components/NatalChart.jsx

│   ├── src/components/TransitTimeline.jsx

│   ├── src/components/Interpretations.jsx

│   └── src/api/client.js

├── backend/

│   ├── main.py          # FastAPI приложение

│   ├── ephemeris.py     # pyswisseph расчёты

│   ├── gpt_interpreter.py

│   └── models.py

└── docker-compose.yml

### Ключевой принцип — стриминг интерпретаций

Интерпретация запрашивается асинхронно через streaming (SSE), чтобы текст появлялся постепенно. Пользователь не видит пустого экрана пока модель «думает» 10–15 секунд. Это критически важно для UX.

### Характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Срок до MVP | 2–3 недели |
| Стоимость хостинга | ~$20/мес |
| Команда | 1 разработчик |
| Масштабируемость | Средняя |

### Плюсы и минусы

| Плюсы | Минусы |
| --- | --- |
| Быстрый старт без сложной инфраструктуры | Нет offline-режима |
| Один деплой для всего приложения | Сложно масштабировать AI-нагрузку |
| SQLite легко мигрировать на PostgreSQL позже | Нет push-уведомлений |

## Вариант B — Fullstack Production-ready

Полноценный fullstack с разделёнными сервисами, очередями задач, кэшем и масштабируемым AI-слоем. Рекомендуется для команды от двух разработчиков и серьёзных планов на рост.

### Технологический стек

- Frontend: Next.js 14 + App Router + Tailwind + D3.js

- Backend: FastAPI + Celery + Redis + PostgreSQL

- AI-слой: GPT-4o + fallback DeepSeek V3 + кэш промптов в Redis

- Деплой: Docker Compose → Kubernetes при масштабировании

### Структура проекта

astro-fullstack/

├── apps/web/           # Next.js приложение

│   ├── app/(auth)/     # Страницы авторизации

│   ├── app/chart/      # Карта + транзиты

│   └── app/api/        # API routes (BFF паттерн)

├── services/ephemeris/   # FastAPI сервис эфемерид

├── services/interpreter/ # GPT-4o воркер

├── services/transit/     # Расчёт транзитов

├── workers/              # Celery задачи

└── infra/                # Docker, Kubernetes

### Ключевой принцип — Celery-воркер для AI

Когда пользователь запрашивает интерпретацию, запрос уходит в очередь Redis, воркер забирает его, вызывает GPT-4o, результат сохраняет в БД. Фронт получает WebSocket-событие по завершению. Это позволяет обслуживать 50+ одновременных запросов без взаимной блокировки.

Дополнительно реализуется кэш промптов: если два пользователя с одинаковым натальным профилем запрашивают интерпретацию, второй получит кэшированный результат без вызова AI-модели. Ключ кэша — SHA-256 хэш натального профиля.

### Характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Срок до MVP | 6–8 недель |
| Стоимость хостинга | ~$80/мес |
| Команда | 2–3 разработчика |
| Масштабируемость | Высокая |

### Плюсы и минусы

| Плюсы | Минусы |
| --- | --- |
| Независимое масштабирование каждого сервиса | Высокая начальная сложность |
| Очереди Celery для тяжёлых расчётов | Дороже на старте |
| Кэш Redis снижает расходы на AI-вызовы | Требует DevOps-экспертизы |

## Вариант C — Mobile (React Native + Expo)

React Native приложение для iOS и Android с облачным backend и push-уведомлениями о транзитах. Максимальный охват аудитории, но самый долгий путь к первому релизу.

### Технологический стек

- Мобильное приложение: React Native + Expo SDK + react-native-svg

- Backend: FastAPI + PostgreSQL + Redis (облако, тот же что в варианте B)

- AI-интерпретация: GPT-4o API через защищённый backend (ключ не хранится на клиенте)

- Push-уведомления: Expo Notifications + APNs (iOS) + FCM (Android)

### Структура проекта

astro-mobile/

├── app/                    # Expo Router

│   ├── (tabs)/chart.tsx    # Натальная карта

│   ├── (tabs)/transits.tsx # Транзиты

│   └── (tabs)/insights.tsx # AI-рекомендации

├── components/

│   ├── ZodiacWheel.tsx     # SVG колесо (react-native-svg)

│   └── TransitCard.tsx

├── backend/                # FastAPI (отдельный деплой)

└── notifications/          # Cron-задачи для push

### Три ключевые особенности мобильного варианта

1. Колесо Зодиака через react-native-svg. Обычный D3.js здесь не работает — нужно рисовать SVG через react-native-svg или использовать react-native-skia для более сложной графики. Математика координат та же, синтаксис другой.

2. Push-уведомления о транзитах. Главное преимущество мобильного варианта. Cron-задача раз в день считает транзиты для каждого пользователя. При значимых аспектах (Юпитер трин натальному Солнцу) отправляется push с кратким описанием. Пользователь просыпается и видит: «Сегодня благоприятный день для переговоров».

3. Offline-режим. Натальная карта (уже рассчитанная) доступна без интернета — данные хранятся в AsyncStorage или MMKV. Транзиты требуют подключения.

### Монетизация через In-App Purchases

- Бесплатно: натальная карта + краткая интерпретация

- Подписка $4.99/мес: транзиты на год, ежедневные push

- Премиум $9.99/мес: PDF-отчёты, синастрия, прогрессии

### Характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Срок до релиза | 10–14 недель |
| Стоимость | ~$100/мес + $99 Apple Developer + $25 Google Play |
| Команда | 2–4 разработчика |
| Масштабируемость | Высокая |

### Плюсы и минусы

| Плюсы | Минусы |
| --- | --- |
| Push-уведомления о транзитах — killer feature | Ревью App Store / Google Play (1–2 нед.) |
| Нативный UX, offline-карта | Самый долгий путь к MVP |
| In-app purchases монетизация | Сложнее итерировать после релиза |

# 7. Критически важные технические решения

## 7.1. Точность астрономических расчётов

Swiss Ephemeris — единственный выбор для production-уровня. Погрешность менее 1 угловой секунды. Библиотека pyswisseph подключается к нему из Python. Важно хранить эфемеридные файлы (.se1) локально — они занимают около 80 МБ, но дают работу без внешних запросов и максимальную скорость.

## 7.2. Часовые пояса — основной источник ошибок

Необходимо использовать timezonefinder для определения зоны по координатам и pytz для конвертации в UTC перед передачей в Swiss Ephemeris. Особый случай — люди, рождённые в период перехода на летнее время: нужна явная обработка неоднозначных времён.

## 7.3. Структура промпта для AI

Качество интерпретаций полностью зависит от системного промпта. Структура:

- Полный астрологический профиль в JSON (позиции планет, аспекты, дома, транзиты)

- Инструкция: не предсказывать конкретные события, давать тенденции и потенциалы

- Тон: поддерживающий, не директивный, без страшилок

- Формат: структурированный текст по сферам жизни

## 7.4. Кэширование

- Позиции планет по дате: ключ date_utc:planet, TTL — бессрочно (данные не меняются)

- Интерпретации: ключ SHA256(natal_profile), TTL — 30 дней

- Транзиты на период: ключ natal_id:period, TTL — 24 часа

## 7.5. Абстракция AI-провайдера

Рекомендуется с первого дня создать интерфейс InterpretationEngine с методом generate(natal_profile, context) -> str. Под ним провайдер меняется без изменения остального кода. Это позволяет начать с дешёвого DeepSeek V3, добавить fallback на GPT-4o для критичных запросов, и в перспективе инвестировать в fine-tuning собственной модели.

# 8. Монетизация и дифференциация

## 8.1. Модель монетизации

| Уровень | Цена | Возможности |
| --- | --- | --- |
| Бесплатный | $0 | Натальная карта + краткая интерпретация |
| Pro | $7.99/мес | Транзиты на год, ежедневные рекомендации, push |
| Premium | $19.99/мес | PDF-отчёты, синастрия, консультации |

## 8.2. Точка дифференциации

Главное преимущество перед существующими сервисами — качество языка интерпретаций через AI. Большинство конкурентов используют шаблонные тексты. Персонализированный нарратив, связывающий несколько планетарных конфигураций в единую историю о конкретном человеке — это то, чего рынок пока не предлагает на хорошем уровне.

Долгосрочный ров: инвестиции в fine-tuning собственной модели на корпусе астрологической литературы. Такую модель невозможно скопировать быстро — это и есть устойчивое конкурентное преимущество.

— конец документа —